工程造价咨询报告书

咨询项目全称  国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程

咨询业务类别       工程量清单及最高投标限价审核

咨询报告日期            2024-11-22

江苏辰诚工程咨询有限公司

咨询报告书编号：辰诚标字【2024】055号 咨询项目委托方全称：扬州锦汇置业投资有限公司 咨询企业法定住所：扬州市邗江中路479号联合广场A座4楼 邮 编：225012 联系电话：0514-89786216 咨询作业期：2024年11月19日至2024年11月22日 法定代表人：于 平 技术负责人：汤 伟 项目负责人： 吴吉星 执业资格：一级造价师 从事专业：土建 专业咨询员： 董亚威 执业资格：一级造价师 从事专业：土建

咨 询 报 告 书 目 录

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价咨询报告书 | 江苏辰诚 |  | 原件 |
| 2 | 最高投标限价汇总表 | 江苏辰诚 |  | 原件 |
| 3 | 最高投标限价预算书 | 江苏辰诚 |  | 原件 |
| 4 | 工程量清单 | 江苏辰诚 |  | 原件 |
| 5 | 工程量清单总说明 | 江苏辰诚 |  | 原件 |

江苏辰诚工程咨询有限公司

辰诚标字【2024】055号

关于国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程

工程量清单及最高投标限价审核咨询成果报告书

扬州锦汇置业投资有限公司：

我公司受贵单位委托，对国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程进行工程量清单及最高投标限价审核。该工程建设单位为扬州锦汇置业投资有限公司，建设单位的责任是提供真实、合法、完整的资料，我们的审核依据是建设部《工程造价咨询业务操作指导规程》及有关工程建设法律、法规的规定，结合该工程的实际情况，查阅有关定额标准、现场勘查、市场调研，出具正式的咨询成果文件，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

1、项目名称：国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程项目；

2、工程地点：国庆路290号 ；

3、审核范围：本工程包括国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程；

4、安全文明施工要求：详见招标文件；

5、质量要求：详见招标文件；

6、工期要求：详见招标文件。

二、审核依据

1、《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

4、苏建价[2014]448号文《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>(GB505O0-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》；

5、苏建价[2016]154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

6、苏建价函[2019]178号文关于《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕第24号；

8、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号；

9、材料价格参照《扬州工程造价管理》2024年第10期，缺项材料参照市场调查价；

10、人工指导价按《苏建函价[2024]348号》执行；

11、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；

12、其它相关的工程造价法规。

三、审核依据的工程资料

1、委托方与我公司签订的《工程造价咨询合同》；

2、委托方对本项目工程量清单和最高投标限价上的相关要求。

四、审核说明

1、本工程按修缮建筑工程计取管理费及利润；

2、本工程混凝土均按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑；

3、本工程安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费按规定计取，安全文明施工增加费未计取，结算时以核定费率调整；

4、本工程夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施费按中值计取；

5、本工程不计取二次搬运费、赶工措施费、按质论价费、智慧工地费用等费用；

6、投标人根据工程施工的需要，可自行增加其它措施项目并报价；

7、经与建设单位确认，本工程暂列金额按分部分项造价的10%考虑；

8、规费和税金按规定计取。

五、最高投标限价总价

综上所述，国庆路290号（老环球）屋面防水维修工程的工程量清单及最高投标限价送审价为1108108.39元，经本次审核，核减金额为21177.94元，审定总价为1086930.45元。

大写人民币：壹佰零捌万陆仟玖佰叁拾元肆角伍分。

附件： 1、建设工程最高投标限价汇总表

2、工程量清单最高投标限价（预算书）

3、工程量清单

4、工程量清单总说明

项目负责人（签字盖章）

江苏辰诚工程咨询有限公司

2024年11月22日

主题词：工程 最高投标限价 审核 报告

抄  送：相关单位

共印：4份