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第一章 竞争性磋商采购公告
受扬州锦汇置业投资有限公司的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就瓜洲中学学生宿舍楼解危工程设计实施采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
瓜洲中学学生宿舍楼解危工程设计采购项目的潜在供应商可在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目、扬州维扬发展投资有限公司”网站获取采购信息，并于2026年9月29日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：VCCGDL-202609143

2.项目名称：瓜洲中学学生宿舍楼解危工程设计
3.采购方式：竞争性磋商

4. 最高限价：18万元，投标报价不得高于最高限价，否则作废标处理。

5.采购需求：详见磋商文件第四章。
6.服务周期及服务期限：

设计周期要求：30日历天（合同签订成立后10个日历天内完成项目方案设计优化；方案设计完成并经确认后10个日历天内完成初步设计；初步设计文件完成并经确认后10个日历天内完成施工图设计成果）。
服务期限：成交通知书签发之日起至项目取得竣工验收合格证书之日止。

7.本项目不接受联合体参与磋商。
8.本项目不接受进口产品参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1. 符合法律法规的规定，并提供下列材料：

1.1、磋商响应函（原件）；

1.2、资格声明（原件）；

1.3、若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；若授权代表参加磋商的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；

1.4、营业执照副本（复印件加盖供应商公章）；

1.5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；
1.6、供应商近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；
1.7、供应商2025年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；
1.8、供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）
1.10、供应商信用承诺书（原件）

2.落实采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
3.本项目的特定资格要求：3.1供应商具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或者工程设计建筑行业乙级及以上资质或者工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质(复印件加盖供应商公章)
3.2拟派项目负责人具备注册二级及以上注册建筑师执业资格证书(复印件加盖供应商公章)
3.3供应商为本项目授权委托人及项目负责人近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明（复印件加盖供应商公章)
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026年9月17日至2026年9月23日
2.方式：自竞争性磋商公告在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目、扬州维扬发展投资有限公司”网站发布之日起5个工作日。供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》，并在公告结束时间前将加盖供应商公章的《供应商参加磋商确认函》的图片或扫描件发送至电子邮箱进行报名（电子邮箱：840867337@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-87880638转8015），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加磋商确认函》，提交确认函截止时间：2026年9月23日17:30。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目、扬州维扬发展投资有限公司”网站发布的信息或更正公告，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有关于本项目的实质性要求内容。
3.售价：0元/份。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年9月29日14点30分（北京时间）

2.地点：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼，江苏唯诚建设咨询有限公司开标室
五、开启

1.时间：：2026年9月29日14点30分（北京时间）
2.地点：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼，江苏唯诚建设咨询有限公司开标室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.投标文件制作份数要求
纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件壹份(一般应为pdf格式，U盘形式（单独密封、贴标签注明单位名称）、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
2.本次招标投标保证金：本次磋商不收取投标保证金。

3.潜在供应商对竞争性磋商文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。
八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州锦汇置业投资有限公司
2. 采购代理机构信息
名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司
地　　址：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼

联系人：邵祖鹏

联系方式：0514-87880638转8015

2026年9月17日

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总则

1、适用范围
1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。
2、项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3、合格的磋商供应商
3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。
3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
4、参加磋商费用
4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏唯诚建设咨询有限公司（以下简称代理机构）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购人对未中标的设计项目供应商不给予经济补偿。

5、磋商文件的约束力
供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、磋商文件的询问及修改
6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购公告中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目、扬州维扬发展投资有限公司”网站上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7、磋商文件的解释
7.1 本磋商文件由代理机构负责解释，对项目需求部分由采购人负责解释。
二、磋商响应文件的编制
1、磋商响应文件份数和签署
1.1 磋商供应商应提交纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件壹份(U盘形式（单独密封、贴标签注明单位名称）、随纸质正本文件一并提交)，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。
1.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
1.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。
2、响应文件编制要求
2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3、参加磋商供应商资格的文件证明
3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。
4、磋商响应报价表
4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物
详见项目需求。
4.3有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
4.4其它费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。
4.5报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
5、项目需求响应方案
5.1提供为完成本项目的总体实施方案。
5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
三、响应文件的递交
1、响应文件的密封和标记
1.1磋商供应商应严格按照采购公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。
1.2密封的响应文件应：
（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；
（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号（如有）；
（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。
1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。
2、响应文件开启时间
2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。
2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。
3、迟交的响应文件
3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。
4、响应文件的修改和撤回
4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。
4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。
4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
5、磋商响应有效期
5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、磋商与评审
1、磋商仪式
1.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

1.2同意撤回的竞争性磋商响应文件将不予拆封。
1.3 竞争性磋商开始前将由供应商代表和监督人员当众检验竞争性磋商响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、竞争性磋商。
2、磋商小组
2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
2.2 磋商小组由评审专家组成，且人员构成符合有关规定。
3、磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、评审过程的澄清、说明和更正
4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5、对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形
（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）供应商在报价时采用选择性报价；
（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；
（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准
6.1磋商程序
6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
根据苏财购〔2026〕2号文，如果最后报价出现以下情形，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.2 评审方法和标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目、扬州维扬发展投资有限公司”网站发布成交结果公告，公告期限为1个工作日；

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑；

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

 2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

 2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.4.2质疑项目的名称、编号；
2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4.4事实依据；
2.4.5必要的法律依据；
2.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正；

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函；

2.7代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密；

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益；

2.8.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将供应商列入不良行为记录名单，按照有关规定处理；

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚；

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理；

2.8.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。
六、合同签订相关事项
1、签订合同
1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2、履约保证金

2.1本项目无需递交履约保证金。

第三章 合同条款及格式
GF—2015—0210
合同编号：
建设工程设计合同示范文本
	住房和城乡建设部
	制定

	    国家工商行政管理总局
	


合同协议书

发包人（全称）：                        
设计人（全称）：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况
工程名称：                      
工程地点：                      
规划占地面积：                  
建筑功能：                      
投资估算： 工程总投资约1500万 
工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

工程设计周期

计划开始设计日期：   年   月   日。

计划完成设计日期：   年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

合同价格形式与签约合同价

合同价格形式：/

签约合同价为：人民币（大写               ）（¥         ）

发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                      

设计人项目负责人：                
合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）成交通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

签订地点

本合同在                  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日 生效。

十二、合同份数
本协议共肆份，甲方持有贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。
（本页为签章页，以下无正文）
	甲 方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	法定代表人：

	见证方（盖章）：
	

	见证人：
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通用合同条款

(执行GF—2015—0210通用合同条款）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：

（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）招标文件及相关澄清或补充文件；
（4）专用条款；
（5）通用条款；
（6）投标书及其附件；

（7）标准规范及有关技术文件；
（8）其他合同文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵成交通知书⑶招标文件及相关澄清或补充文件⑷专用条款⑸通用条款⑹投标书及其附件⑺标准规范及有关技术文件⑻其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                   ；

发包人指定的联系电话及传真号码：         ；

发包人指定的电子邮箱：                   ；

设计人接收文件的地点：                   ；

设计人指定的接收人为：                   ；

设计人指定的联系电话及传真号码：         ；

设计人指定的电子邮箱：                   。

1.8 保密

保密期限：执行通用条款。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：执行通用条款。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督项目负责人及设计人员执行合同情况以及设计进度管理、合同管理、信息管理和协调工作等。
发包人更换发包人代表的，应当提前 2 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需要 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

(1)设计人应当制定设计的质量、进度等总目标，负责技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作。

(2)设计人应当根据技术项目情况、发包人要求、政府部门管理规定和设计工作进展，有针对性的提出相应改进意见，并采取有效措施进行监督。

(3)设计人应当按照国家、行业和地方相关的规范、标准、规程等工作及其成果进行验收评定。

(4)在任何情况下，凡涉及包括但不限于设计文件、重大技术方案等问题，设计人应及时提出书面审核意见上报发包人。

(5)设计人的工作人员在设计服务期间不得向他人索取额外的报酬，不得从第三方获得任何奖金、加班费、实物，不得参与第三方的任何经济活动。

(6)在本合同期内及合同终止后，未征得发包人同意，设计人不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。

(7)设计人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能降低工程投资。

(8)设计人交付设计资料及文件后，应根据发包人要求组织项目组成员按规定参加有关的设计审查（包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等评审以及发包人组织或要求的各项专业审查、专项审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等），设计人自行承担包括但不限于为完成本项目设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费用，包含上述评审和审查会的会务及专家审查等相关费用，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；
执业资格及等级：             ；

注册证书号：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权对本项目合同的全面履行。

对于本项目的重要专题会议（以发包人书面通知为准），项目负责人必须按照发包人要求到场参加。否则发包人有权每次扣除设计合同价的1%。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意更换项目负责人或项目负责人不能胜任此项目工作而导致发包人要求更换项目负责人的或设计项目负责人未实质性履约的，设计人支付违约金10万元，由发包人从合同中扣除。对于项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在3天内进行更换，且更换的项目负责人各方面条件均不得低于原中标项目负责人，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。如新任命的项目负责人不能及时安排现场负责后续服务工程，每延误一天，应按2000元/天减收该项目应收的设计费。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：执行通用条款。
3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：执行通用条款
主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款
允许分包的专业工程包括：  /  
其他关于分包的约定：  /  
3.4.2 设计分包的确定

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：  /  
3.4.4 分包工程设计费支付方式：  /  
3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /  
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：执行通用条款
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：执行相关规范
5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：详见设计任务书及通用条款
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：执行通用条款

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：30日历天（合同签订成立后10个日历天内完成项目方案设计优化；方案设计完成并经确认后10个日历天内完成初步设计；初步设计文件完成并经确认后10个日历天内完成施工图设计成果）；
6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内，完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因发包人原因未按计划开始设计日期设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后2天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在2天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  无奖励  。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交的具体形式为：设计人按发包人的要求及规定的时间内，将电子版设计文件发送到发包人邮箱，并将经签字、盖章符合审查和使用条件的书面版设计文件递交发包人。设计人应无条件根据发包人的时间节点要求出具相关设计文件，并根据政府、相关部门及发包人的审查意见和要求做调整与补充。
8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 3 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：按照发包人要求执行，并由设计人承担会议和专家审查费用，不含市建设工程施工图设计审查中心相关收费。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   /   

9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后，在进场施工前、施工过程中及竣工验收阶段  提供施工现场配合服务。

10.合同价款与支付

10.1合同价格形式
最终设计费=施工图审查合格书中的建筑面积÷3000×设计费签约合同价，且最终设计费如高于签约合同价，则仍按签约合同价结算支付.
10.2 合同价款支付

乙方向甲方提交施工图设计后，甲方向乙方支付设计费的70%，工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余设计费。设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。
支付时设计人需提供按合同约定增值税率的等额增值税专用发票。

设计人应无条件根据发包人要求分期出具相应成果，发包人将按上述付款进度分期支付各期费用。
11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，设计人应按发包人要求修改调整到位，费用包含在签约合同价中，不另计。

11.3 如果由于发包人合理要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作增加或减少，费用包含在签约合同价中、不调整。
11.4 如果由于设计人设计缺陷造成的设计变更，发包人不支付任何费用，造成工程工期变化及造价提高的设计，设计人需支付工程损失等额赔偿。

11.5 设计人应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后2天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后  5  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人 / （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同(因设计人违约除外)，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付该阶段设计费，但不超过该阶段设计费的80%。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/ 
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

（1）设计人提供的设计文件未能通过上级及有关审批部门的审查，发包人有权不按规定支付设计费，直至设计人的设计文件通过审查为止。
（2）设计人未按招标文件规定，及时安排现场设计代表负责后续服务工作，每延误一天，应按2000元/每天减收该项目应收的设计费；
（3）在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意随意更换现场设计代表，或现场设计代表不能胜任此项工作而导致发包人要求更换现场设计代表的，设计人须支付违约金，更换现场设计代表扣违约金5万元，由发包人从合同款中扣除。
（4）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付合同价的100%（因发包人违约除外）。
14.2.2 交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本项目设计资料及文件和设计进度及成果规定交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的1‰，逾期超过20天以上时，设计人除支付违约金外，发包人有权解除合同，并不支付该阶段设计费，并且书面通知设计人。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接经济实际损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，金额为不少于造成现场返工直接损失的费用。

设计人应根据国家规定购买工程设计单项责任险。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，并对设计人处以合同价5%的违约处罚。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

（7）由于政策或企业等相关原因，造成项目停止实施。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

评审所发生的费用承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
18. 其他

18.1 设计人设计过程中如有任何涉及水利、航道、供电、交警以及地方政府等问题，应由设计人自行解决。所有设计人自行理解错误造成的偏差由设计人自行负责，造成的损失在设计费中扣除。

18.2 设计人现场服务内容，主要指：

18.2.1 设计图纸送审；

18.2.2 图纸会审与设计交底、方案调整、设计变更；

18.2.3二次设计间的衔接；

18.2.4 上级主管部门指定的检查与验收；

18.2.5工程施工过程中，其他需要设计人到现场的活动。

上述内容，发包人应提前24小时通知设计人，设计人或设计人委托的具有相应资质的设计人，及时完成其服务内容。

18.3 发包人变更设计的任务、要求、相关文件和资料，必须以书面形式通知设计人。对已完成的设计成果的认可，必须签字盖章之后提交给设计人。发包人以口头形式进行上述变更或者确认的视为无效。

18.4 本工程设计资料及文件中，材料和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

18.5 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

18.6 在发包人及政府相关部门对各阶段成果及时、有效反馈的基础上，设计人应尽力配合发包人如期完成各阶段设计文件的设计。

18.7 发包人可根据需要委托有关单位对图纸进行结构优化，设计人应提供相关资料，并积极予以配合。

18.8 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

18.9 设计人应当在工程设计各个阶段进行经济性分析，在满足功能需要的前提下，充分考虑节能减排、生态环保、项目投入使用后的运营维修成本等因素，运用限额设计、价值工程等方法进行设计比选，实现建设项目全生命周期投资效益最大化。

18.10 所有罚款均由发包人书面向设计人告知后从合同款中扣除。

18.11 所有设计变更必须按照设计变更流程办理后，经发包人同意后方可出具。施工或监理等其他单位直接与设计人联系出具的任何形式变更均不被发包人认可，如发现设计人擅自变更等情况时，发包人将对设计人处以合同金额的5%罚款。

18.12 设计文件中出现错误，导致的各项损失由设计人负责赔偿，赔偿按照实际损失额的设计收费比例计算，最高赔偿金额为设计合同金额的100%。因设计文件错误发生质量、安全事故的，按照质量安全事故的实际损失扣除设计费，设计费不足部分由设计人补足。

18.13 设计人应自觉提高安全生产意识，做好设计人员安全防护措施，确保人员安全，合同履行过程中设计人员的一切安全责任及措施费用概由设计人负责。在合同履行过程中如发生设计人员人身伤亡事故，由设计人承担全部责任，并由设计人承担造成的经济损失和刑事责任。

18.14 关于设计错误的处罚：

为保证设计质量，对提交的送审版施工图未达质量要求的情况，且在5个工作日内未按发包人要求整改完毕的情况，按照设计错误类型，进行一定的处罚：如出现Ⅰ类问题，每个罚款人民币1万元整，Ⅱ类问题多于5个者，每增加一个问题罚款人民币2000元整，Ⅲ类问题多于4N个者（含4N个，N为A1标准图纸数量），每增加10个问题罚款人民币300元整（不超过10个按照10个计算）。施工图的错误分类，如下：

施工图的错误分类

Ⅰ类错误：

A、严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误：

建筑：规划中消防间距不够，消防车道、消防登高面等不满足规范要求；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅/前室/疏散走道等不符合防火要求等；

结构：荷载取值错误、计算模型不准确、计算错误、违反强制性条文等。

给排水：违反国家现行规范有关给排水专业强制性条文，或新规范有调整而按旧规范设计，从而导致我司经济损失、影响工程进度或验收等。

电气：变配电房、消防中心、电信机房等设置场所、布置严重违反规范、规定。供配电方案有严重缺陷等。

暖通：消防报警、防排烟系统、自动喷淋系统等防火防排烟设计未按规范设计，自然排烟措施不满足规范要求，防排烟系统送风/排风风量达不到规范要求，又未采用必要的措施。

B、设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失：

建筑：总平面竖向设计错误；轴线错误或对应不上，楼梯碰头；视线计算错误等。

结构：重大技术方案不合理，严重影响施工进度、结构经济性严重不合理等错误，如：基础选型不合理、主体结构布置不合理、地下室结构选型不合理、大跨度选型不合理等。给排水专业：供水系统水泵扬程、流量计算错误；因未向相关专业提资或提资不准确不及时(含后期变更提资)而造成损失的，如水泵功率变化未向电气提资、需要设管沟而未向建筑结构提资的；预留预埋等隐蔽工程严重缺漏的。

电气：供配电系统的保护控制、二次原理图严重错误。

暖通：冷热复核计算有重大错误或系统选择不当，系统定压方式不正确等。设备、材料选型错误，造成验收整改的。选用淘汰的产品；机房、设备布置为考虑检修条件；地下室机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。

C、严重影响报建及销售工作的进行

建筑：在设计人依据测绘大队计算数据进行调整后，仍出现设计文件偏离《建设用地规划许可证》指标规定、平/立面违背城市设计规定等；消防、人防等各专项设计超出规范等。

结构：重大构件不合理，严重影响使用的错误，如：住宅室内露梁露柱（未经发包方同意），结构构件尺寸不合理、对室内净空有重大影响等。

Ⅱ类错误：

A、局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大

建筑：栏杆高度及强度不符合要求；疏散走道、门宽度不够、管井不合防火规范。

结构：局部违反规范、标准，但容易纠正，对工期、造价影响较小，如局部外墙大样错误等。

给排水：室外排水管网交叉无法重力自流排水造成返工的，严重过度设计或设计遗漏的。

电气：自动喷淋、防排烟系统联锁违反规范；消防配电双电源未末端切换。

消防及暖通：管道井不符合防火规范；漏设防火阀；漏设防火保护含措施；消防电梯不符合防火规范；风管材料及包围材料不符合防火要求等；未考虑管线完成高度，安装后影响使用或通行的。

B、设计不周、构造或用量不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果：

建筑：设计不周、构造或用量不当，有可能影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误没有可能造成严重后果。

结构：专业交圈不完整，局部错误影响其他专业，但较易修改的错误等，如局部预留孔洞等。

给排水：管道布置不当影响用户使用，严重影响净高的；未按发包人意见修改而未给出解决方案的。

电气：低压配电级数超过三级；低压配电柜与电缆选型不匹配；低压母线母排容量错误等。

暖通：目录不全、表达不清楚、平面与系统不统一、一般错漏碰缺等。

C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工：

建筑：梁上预埋孔洞严重影响结构安全。

结构：局部次要构件错误，如天面楼梯、设备基础等。

D、严重影响报建及销售工作的进行；各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清等，影响面积测算及验收。

Ⅲ类错误：

建筑：

A 容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。

B 工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。

结构：

较易修改，对安全没有影响，但会对施工带来一定困难的错误，如缺少目录、局部大样缺漏、部分钢筋表达不清、局部尺寸不准确等。

18.15 双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四部分 工程设计廉政责任书

工程项目名称： 

工程项目地址： 

建设单位(发包人)： 

设计单位(设计人)： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 

第一条 发包人、设计人双方的责任 

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规，相关致策，以及廉正建设的各项规定： 

（二）严格执行建设工程设计合同文件，按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(法律法规另有规定的除外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、设计的规章制度。 

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条 发包人的责任 

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

(一)不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在设计人和相关单位报销任何应当由发包人或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 设计人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准向发包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示或接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)设计人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式  份，由甲乙双方各执  份。 

发包人：(盖章)                     设计人：(盖章)
法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年    月    日                     年    月     日

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的设计资料及文件

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 1：
工程设计范围、阶段与服务内容

	序号
	分项目名称
	规模
	设计阶段及内容
	备注

	
	
	面积（m2）
	方案设计
	初步设计
	施工图设计
	

	1
	
	
	√
	√
	√
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


说明：

瓜洲中学学生宿舍楼解危工程项目建筑方案设计、项目精装修设计（公区及套内精装方案和施工图设计）、建筑全专业施工图设计：负责完成公寓建筑（包含但不限于方案日照协助验算、施工图日照分析、规划面积核算）、结构、电气、给排水、通风空调各专业的施工图设计；各专项设计：基坑支护专项设计、门窗幕墙深化设计、消防工程专项设计、智能化设计、钢结构专项设计、室外附属工程设计（包含污水、雨水、燃气、消防、强电管沟、路灯、不含给水设计）、标识标牌导视系统深化设计、装配建筑设计及PC构建深化施工图设计、绿建设计；其他设计配合事项：建设方安排的其他与项目设计内容相关的零星工作；
2、本项目设计有关的配合工作，包括但不限于：（1）水利、公安和文物等行政主管部门相关评价报告；（2）设计等相关审查工作（含发包人组织或要求的各项专业、专题、专家审查或优化设计，含设计变更审查）等；（3）初步设计概算编制；（4）通过主管部门审查。
附件 2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	有关内容及要求
	提交日期

	1
	设计任务书
	1
	提供对各子项的具体设计要求
	表中文件及相关设计依据性文件，均应在各子项、各阶段设计工作开始之前提交

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：发包人应当确保其提供的设计任务书及其它文件与政府审批文件相一致。若发包人在上述文件中或发包人在项目进展过程中对设计人工作提出的任务要求可能与政府审批文件要求不一致时，设计人事前应特别提出。

附件 3：

设计人向发包人交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数

	1
	方案设计文件（含电子版）
	详见设计任务书



	2
	初步设计文件（含电子版）
	

	3
	施工图设计文件（含电子版）
	

	4
	相关配合文件、材料
	根据发包人需要提供


附件 4：

设计人主要设计人员表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	执业资格
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目需求

设计任务书
项目名称：瓜洲中学学生宿舍楼解危工程
用地概况

2.1 项目位置：本地块位于扬州市邗江区瓜洲镇洛家西路88号。
    2.2 土地总面积： 原址占地约613㎡

2.3 土地现状：
（1）地块位于瓜洲中学北门西侧的原女生公寓（公安11号楼）位置；

（2）地块内现有女生公寓为危房未拆除；

（3）地块北侧沿洛家西路有一条架空高压线；

（4）地块内整体地势平坦，具体高层参考测绘报告；

3、用地要求

3.1 建筑容积率、建筑密度、绿化率、建筑高度：

原址拆迁，占地范围及限高等规划要求同原建筑要求；
   3.2 规划退让及间距控制要求：

原位置拆建，后续根据规划要求执行；
   3.3停车位

暂无单独配建要求；
   3.4 其他未提及的有关具体要求请按照国家和江苏省、扬州市有关规定进行设计。

4、设计依据

   4.1 本设计任务书

   4.2国家及各级政府颁发的有关法律、法规、规定及各现行设计规范；

   4.3城市规划部门划定的建设用地规划红线图及测绘报告； 

4.4周边环境及现状、周边市政基础设施现状及规划；

4.5项目建设意向建议；

4.6设计过程中业主的其他有关要求； 
5、设计要点

   5.1 项目定位

        服务于学校的精装伴读公寓；

   5.2 总体规划核心

     5.2.1 规划原则

整体按照原建筑的占地规模、楼层数量展开设计；

    5.2.2 场地标高要求

参照原来建筑场地标高；

5.2.3 道路要求

满足消防及景观绿化要求；

5.2.4 楼宇高度要求


      参照原建筑高度；

5.2.5 日照朝向要求

参照原建筑朝向；

5.2.6 立面设计要求
（1）项目建筑风格需与周边建筑协调一致；

（2）立面用材参照周边建筑，以真石漆搭配铝合金玻璃门窗为主要立面元素；
   5.3 公寓设计要求

5.3.1公寓功能布置具体要求：

每间配独立卫生间，卫生间设置马桶、洗漱台、淋浴；

每间配置两张床的位置；

配置储物空间及简易操作台；

5.3.4公用部分

楼层电梯厅希望做到自然采光、通风；

首层设置大堂，宿管值班室；

公区装修简洁、大气、实用；

电梯井道应尽量远离房间，避免电梯噪音对房间使用产生影响。

5.4  成本控制要求

     建议参照学校内其余学生宿舍，合理控制成本；

6、乙方设计工作的主要内容与范围包括以下所列：

6.1主要设计内容    

6.1.1本设计范围包括伴读公寓的建筑、精装方案和施工图设计及甲方要求的各类指标及数据的统计。
6.1.2 项目建筑方案设计；
项目精装修设计（公区及套内精装方案和施工图设计）；
建筑全专业施工图设计，负责完成公寓建筑（包含但不限于方案日照协助验算、施工图日照分析、规划面积核算）、结构、电气、给排水、通风空调各专业的施工图设计；
各专项设计：基坑支护专项设计、门窗幕墙深化设计、消防工程专项设计、智能化设计、钢结构专项设计、室外附属工程设计（包含污水、雨水、燃气、消防、强电管沟、路灯、不含给水设计）、标识标牌导视系统深化设计、装配建筑设计及PC构建深化施工图设计、绿建设计；
其他设计配合事项：建设方安排的其他与项目设计内容相关的零星工作（该项免费配合，不计入清单）；
6.2现场服务

6.2.1乙方将提供周期性的工地建设视察，审察工程建造质量、进度，协助甲方确认工程建造是否符合施工文件设计方面的要求，参加定期的工程会谈、解答与施工文件相关的问题；

6.2.2乙方应指派有资格的各专业代表，及时解决工程现场的设计问题。

6.3乙方设计文件要求

6.3.1公寓楼建筑设计
	阶段
	设计内容及范围
	份数

	概念方案设计（工作量占比10%）
	根据甲方要求进行概念方案设计，并制作概念方案文件，概念方案文  本包括：

设计理念简述

技术经济指标

基地分析图

概念方案深度的总平面图

总平面分析图（功能、绿化、交通等）

概念方案深度的剖面图，说明基地及建筑的竖向空间关系

立面意向（3稿以上）

表述建筑体量组合的 SketchUp 透视图

规划鸟瞰图等
	6

	
	电子文档归档
	

	方案设计

（工作量占比20%）
	方案文本

各专业方案设计说明

技术经济指标

总平面图

总平面分析彩图

典型透视效果图

鸟瞰图

单体主要平面图

单体剖面图

单体主要立面图

其他所需要的图纸
	6

	
	电子文档归档（平面图需设置单独的面积框线图层）
	

	初步设计

（工作量占比20%）
	初步设计文本

各专业初步设计说明

技术经济指标

总平面图

总平面分析彩图

典型透视效果图

各单体建筑平、立、剖面图

结构、设备专业初步设计图纸

给排水、电气室外管线初步设计图纸

结构超限评审文本（如有结构超限）

抗震设计审查资料

结构设计书

围墙、门岗、门头等构筑物方案设计相关图纸（平、立、剖 面图、效果图）
	6

	
	电子文档归档（提供全套可修改版DWG 格式图纸，平面图需设置单独的面积框线图层）
	


	施工图设计（工作量占比45%，包含图审通过）
	建筑、结构、设备各专业施工图

总平面各报批总图（竖向、绿地率、平面定位等分析图）

结构设计计算书（按需提供）

其他报批及验收需要的图纸（按需提供）

围墙、门岗、门头等构筑物各专业施工图

施工图版效果图（主要单体、重要公共部位、建筑形体关系复杂处等需要验证施工图立面效果的部位）
	12

	
	电子文档归档（提供全套审图盖章版 PDF 格式施工图；提供建筑平、立、剖 DWG 格式施工图,及主要部分墙身大样、结构平面图、梁板配筋图、设备平面图、设备系统图 DWG 格式电子文件；结构设计计算书；平面图设置单独的面积框线图层；施工图版效果图以及施工图资料为基础的建筑模型）
	1

	后期服务

（工作量占比5%）
	在项目设计、营造阶段，乙方应提供以下服务支持：

乙方完成立面控制手册；

乙方项目设计负责人及主要专业负责人按甲方要求出席甲方组织 的产品说明会、客户座谈会等会议；

参加与设计成果有关的各类各阶段的评审、汇报、交底等会议；

协助甲方进行方案报建前期咨询工作,提供报建方案设计成果文本 及电子文件。根据送审意见，进行调整完善，协助甲方完成方案报建工作；

依据批复意见进行各专业的初步设计，提供各专业初步设计成果 文本及电子文件。根据送审意见，进行调整完善，协助甲方完成 初步设计报建工作；

营造阶段，乙方项目负责人及主要建筑设计师应参与建筑外立面 效果管控工作。提供单体建筑外立面控制手册、样板墙先行深化 图纸，配合甲方进行建筑外立面材料选择、立面深化图纸审核、 样板墙评审等工作，及时提供施工现场所需的与立面相关的设计 补充或变更，参与关键环节立面相关验收；

设计及营造阶段，项目设计负责人及主要建筑设计师应参与景 观、室内等其他相关专业的设计图纸评审，协助甲方审核门窗幕墙、灯光、标识等专项设计成果；

乙方项目设计负责人组织各专业设计人员参加相关的工程验收工作。
	/


6.3.2、精装修专项设计内容

	阶段
	设计内容及范围
	份数

	概念方案
	设计说明；

平面布置图；

方案构思意向图片；

主要饰面材料选择图片。
	电子版

	方案深化
	室内总平面图 ；

室内顶面平面图；

效果图。
	4

	扩初设计
	扩初设计说明

室内总平面图

室内家具平面布置图、室内隔墙尺寸图

室内地坪平面图

室内顶面平面图

门表图

立面索引图

所有立面图

剖面图

部分细部节点详图

机电布置图

空调布置图

插座布置图

照明布置图

材料表及主要饰面材料实物样板
	4

	施工图
	施工图设计说明

室内总平面图

室内家具布置图

室内隔墙尺寸图

室内地面平面图

室内吊顶平面图

立面索引图

所有立面图

所有细部节点大样图

门表详图

机电布置图

水电系统图
	8

	
	空调布置图

插座布置图

照明布置图

电气系统图

给排水平面布置图

洁具表

材料表（含供应商资料表）及全部饰面材料实物样板

上述材料不包含开关面板、定制家俱、家用电器、厨柜、厨房电 器等内容，如甲方有需要，则乙方应协助甲方提供相应的配合服务工作。
	

	施工阶段的监督及配合
	乙方在施工图完成后，需与甲方、工程承建商等一同出席设计交 底会议并进行设计交底，具体时间经双方协商后，由甲方安排。

在装饰施工过程中，乙方须派人到现场督察和指导并配合甲方与各项专家商洽施工配合的问题。
	/


6.3.3门窗深化专项设计内容

	阶段
	设计内容及范围
	份数

	施工图
	设计范围
	铝合金门窗，玻璃栏板，百叶，铝合金栏杆。
	8

	
	基本要求
	设计说明、平面图、立面图、大样图、节点详图应完 整，且图中尺寸，标注应齐全

深化设计图纸图签应完整规范，包括深化设计单位、

审核人及设计人员。
	

	
	总说明
	工程概况、设计依据、设计参数、性能指标、系列材料、

施工要求、设计规范等。
	

	
	平立面
	平立面应对应。

门窗牵引、编号应表达并一一对应；平开窗开启位置 与方向。

分格尺寸、开启形式、开启方向应明确，并与施工图 对应，确保外立面效果；窗户，栏板分格应表达在立面表达。
	

	
	大样图
	大样图应齐全；门窗编号、门窗类型、玻璃、五金、位置、趟数、门窗类型应注明；窗户，栏板分格应表达在立面表达。
	

	
	节点图
	节点图应齐全；各型材编号、截面尺寸、执手锁具、加强 中梃（横梁）、密封胶、排水孔等；门窗与墙体、玻璃栏板、栏杆中各部位的连接做法；预埋件图；防雷节点。
	

	
	型材图
	材料名称（节点图对应）、表面处理、材料状态牌号。
	

	
	计算书
	门窗热工计算书。

结构（包含抗风压）计算书。（舟山，台州等台风地 区应特别注意抗风压）
	

	施工阶段

的监督及配合
	门窗安装施工前，对项目部、施工单位进行技术交底。在门窗安装实施过程中，针对施工现场出现的实际情况，做好配合服务工作，及时提出针对性的处理方案和措施。
	/


6.3.4幕墙专项设计内容

	阶段
	设计内容及范围
	份数

	施工图
	设计范围
	石材幕墙，金属幕墙，金属装饰线条，玻璃幕墙，坡道顶盖，外挑雨棚等
	8

	
	基本要求
	设计说明、平面图、立面图、大样图、节点详图应完 整，且图中尺寸，标注应齐全

深化设计图纸图签应完整规范，包括深化设计单位、 审核人及设计人员。

建筑外立面风格的符合程度；

幕墙饰面材料材质、颜色、机理；

饰面板的分格尺寸、幕墙与门窗的交接方式、线条的 尺寸大小、形状、比例关系等。

应对泛光、清洗配套设施及广告牌收口等进行设计；
	

	
	总说明
	应列出所参照的相关规范、规程、法令和行业标准 等；

表明设计构造形式和连接节点的安全性、合理性和先 进性；

应对幕墙工程所采用的主要形式（系统）进行说明；

表明幕墙工程达到的技术物理性能等级，四项主要基 本性能指标（风压变形、空气渗透、雨水渗透、平面 内变形性能）、隔声、保温、耐撞击、防火、防雷等
	

	
	
	性能指标值；

表明风荷载取值依据，列出最大风荷载标准值和最大 风荷载设计值及其所处部位；

表明所选用的主要材料的材质、表面处理、规格、性

能和技术指标等。
	

	
	平面图
	体现雨水管、雨棚、线条、门窗、洞口等位置及尺寸；

尺寸标注、标高与原建筑、结构设计相符；

表达竖龙骨的布置及板块平面分格尺寸；

表达屋面构架及女儿墙压顶分格；

表达各类收口位置；

表达幕墙开启扇形式及方向。
	

	
	立面图
	表达幕墙的立面分格尺寸；

标注说明幕墙的材质，各类玻璃的厚度及样式；

表达消防救援口的位置；

表达开启位置及方向；

大样索引可在立面图上表示。
	

	
	大样图
	绘制典型剖面的墙身大样；

大样图上应包含所有不同构造及样式的立面；

大样图中需绘制不同位置的横剖及纵剖，剖面中包含 所有横竖龙骨且与节点中尺寸一致，不允许简化处理；

应明确各类封修及收口；

材料表达清晰可辩；

应表达层间防火封堵，层间墙体达到防火高度要求；

保温材料应连续，合理空间预留；

土建配合混凝土构件应标明；

栏杆表达明确；

室内及阳台装修线可辨识。
	

	
	节点图
	横剖和竖剖主节点图；

开启扇连接节点图；

不同类型幕墙交接节点图；

阴阳转角节点图；

封顶、封边、封底等封口节点图；

典型防火节点图；

典型防雷节点图；

沉降缝、伸缩缝和抗震缝处理节点图；

主要型材断面图；

金属幕墙板块典型加劲肋布置图；

玻璃板块结构布胶工艺图；

节点内相应信息应完整，立柱支座、结构胶尺寸、焊 缝等均需表达

安装节点具有可实施性。
	

	
	埋件图
	布置图与建筑平面、立面吻合；

埋件必须设在混凝土结构上；

埋件布置图应明确埋件的具体位置、形式；

埋件加工图应明确埋板及锚筋的尺寸、材料、防腐、 焊缝及检测要求；

应绘制后置埋件加工图及补偏措施图并做要求及说

明。
	

	
	计算书
	结构设计使用年限、荷载取值（包括自重荷载、雪荷 载、风荷载和地震作用等）；

预埋件或后置埋件的承载力验算；

幕墙支承体系（立柱、横梁及钢支架等）的计算边界 条件；

横梁与立柱的连接角码、埋板与立柱之间的连接角码 的计算；

所有受力的结构胶、螺钉、螺栓、锚栓和焊缝的计 算；

面板的计算；

板缝的计算；

其他构件计算。
	

	施工阶段

的监督及配合
	幕墙安装施工前，对项目部、施工单位进行技术交底。在幕墙安 装实施过程中，针对施工现场出现的实际情况，做好配合服务工作，

及时提出针对性的处理方案和措施。
	/


第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准
	评分项目
	评审内容
	分值

（分）
	评分标准

	投标报价15分
	投标报价
	15
	以满足采购文件要求的最低最后报价为基准价，得满分15分，其他报价得分=（基准价/其他报价）×15×100%（四舍五入，保留2位小数）

	设计方案45分
	设计构思

与创意
	10
	1.设计构思严谨，对项目性质、行业特点理解深刻、到位的，并对项目的功能定位、策略设计、应用创意新颖的得10分；

2.设计构思较好，对项目性质、行业特点有较好的理解，对项目的文化定位、策略设计应用创意较好的得7分；

3.设计构思一般，对项目性质、行业特点有一定的理解，对项目的文化定位、策略设计应用创意单一的得4分；

4.设计构思较差，对项目的性质、行业特点理解不深，对项目的文化定位、策略设计应用创意较差的得1分。

	
	平面规划
	10
	1.平面功能布局合理、分区明确、与项目定位的契合度高且可行性强的得10分；

2.平面功能布局较合理、分区较明确、与项目定位的契合度及可行性较好的得7分；

3.平面功能布局一般、分区一般、与项目定位的契合度及可行性一般的得4分；
4.平面功能布局较差、分区简单、与项目定位的契合度及可行性较差的得1分。

	
	设计方案效果
	15
	1.方案效果图、排版质量高，设计文件深度、完整度优于设计任务书要求得15分；
2.方案效果图、排版质量较高，设计文件深度、完整度较能满足设计任务书要求得12分；

3.方案效果图、排版质量一般，设计文件深度、完整度基本满足设计任务书要求得8分；

4.方案效果图、排版较差、设计文件深度、完整度不太符合设计任务书要求得5分。

	
	技术可行性和合理性
	10
	1.重要技术措施优化设计合理，且充分考虑施工工艺深化界面处理手法得10分；

2.重要技术措施优化设计较好、施工工艺深化界面处理手法较好7分；
3.重要技术措施优化设计一般、施工工艺深化界面处理手法一般4分；
4.重要技术措施优化设计不全面、施工工艺深化界面处理手法考虑欠缺得1分。

	企业实力

20分
	企业业绩
	12
	供应商2023年1月1日(时间以合同签订日期为准)以来，具有房屋建筑工程设计业绩，每个得3分，本项满分12分。

（提供设计合同复印件加盖供应商公章，未按要求提供不得分）

	
	企业获奖

表彰
	8
	供应商自2023年1月1日（奖项时间认定以证书颁发日期为准）以来承担过的房屋建筑工程设计，获得过省级及以上建设行政主管部门颁发的优秀工程设计奖，有1个得2分；获得过地市级建设行政主管部门颁发的优秀工程设计奖，有1个得1分，本项最高得8分。（同一项目按最高等级获奖计算，不重复计分）

（设计奖项不包括专项设计奖项，如绿色专项、装修专项、BIM 专项、机电专项等。设计类奖项以建设行政主管部门颁发的为准；时间以获奖证书日期为准（如确未颁发证书的，可提供获奖文件作为依据，时间以获奖文件日期为准）。供应商须提供获奖证书或获奖文件，相关证明材料复印件加盖供应商公章。获奖证书或获奖文件中应包含项目名称和投标单位名称，否则不予认可。）

	项目管理

机构

20分

（）
	项目负责人
	8
	1、项目负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备一级注册建筑师执业资格得1分，本项2分。

（提供职称证书、注册资格证书、供应商为项目负责人缴纳的近三个月（2026年6月-2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明（如为退休人员，提供退休证和聘用合同；军队或高校设计院可提供上级主管部门出具的人事证明材料，相关证明材料复印件加盖供应商公章，否则不得分。）

2、项目负责人2023年1月1日以来（时间以设计合同签订日期为准）每提供一个房屋建筑工程设计业绩的得3分，满分6分。

（业绩的认定应具备设计合同，提供合同复印件加盖供应商公章。拟派项目负责人承担的类似业绩证明资料中所注明的项目负责人名称应与拟投标项目负责人名称一致，如有变更，应附项目负责人变更备案资料。供应商应如实提供包括但不限于上述证明材料，以证实其业绩符合磋商文件要求。项目负责人业绩不是供应商承担的不予认可）

	
	项目组成员配置


	12
	项目组成员配置（除项目负责人外）：

1、建筑专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备一级注册建筑师执业资格的得1分；本项2分。

2、结构专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备一级注册结构师执业资格的得1分；本项2分；

3、电气专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备注册电气工程师（供配电）执业资格的得1分；本项2分。

4、给排水专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备注册公用设备师（给排水）执业资格的得1分；本项2分。

5、暖通专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备注册公用设备师（暖通）执业资格的得1分；本项2分。

6、造价专业负责人具备高级工程师及以上职称得1分，具备一级注册造价师执业资格的得1分；本项2分。

（上述人员个人具有多个注册资格证书按1个执业资格计算，不重复计分。）

（提供职称证书、注册资格证书、供应商为项目负责人缴纳的近三个月（2026年6月-2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明（如为退休人员，提供退休证和聘用合同；军队或高校设计院可提供上级主管部门出具的人事证明材料，相关证明材料复印件加盖供应商公章，否则不得分。）


备注：1、响应文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件加盖供应商公章。

2、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件
（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

日期：
说明：
对本章所有的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应报价表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、项目需求响应方案
七、项目组人员一览表

八、供应商认为需提供的其他材料

九、供应商参加磋商确认函

一、资格性和符合性检查响应对照表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件
一、符合法律法规的规定，并提供下列材料：

1. 符合法律法规的规定，并提供下列材料：

1.1、磋商响应函（原件）；

1.2、资格声明（原件）；

1.3、若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；若授权代表参加磋商的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）；

1.4、营业执照副本（复印件加盖供应商公章）；

1.5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；
1.6、供应商近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；
1.7、供应商2025年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；
1.8、供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）
1.10、供应商信用承诺书（原件）

2.落实采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小微企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
3.本项目的特定资格要求：3.1供应商具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或者工程设计建筑行业乙级及以上资质或者工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质(复印件加盖供应商公章)
3.2拟派项目负责人具备注册二级及以上注册建筑师执业资格证书(复印件加盖供应商公章)
3.3供应商为本项目授权委托人及项目负责人近三个月（2026年6月至2026年8月）内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明（复印件加盖供应商公章)
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

磋商响应函

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：            

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：
（1）供应商名称：                            
（2）地址：                           
邮编：                   
电话：                                传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                         
（4）法定代表人：                    
（5）实收资本：                                 
（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）
<1> 固定资产：                          
<2> 流动资金：                          
<3> 长期负债：                          
<4> 短期负债：                          
2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：
	甲方名称、联系人、联系方式
	项   目   名   称

	                                                    
	                                          

	                                          
	                                          


3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。
供应商公章：                         
法定代表人或授权代表签字：                          
日期：    年    月    日        
（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效）

法人授权书

本授权书声明：                   （供应商名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就              号             项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：                                    

联系电话（手机）：                             

    单位名称：____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

地址：                                         
日期：                                          

被授权人身份证复印件：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

                                          法定代表人或授权代表签字：______
                                          日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
承诺单位（签章）：           
法定代表人（负责人）：
年    月    日
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：

       日  期：

三、磋商响应报价表
项目名称：               
项目编号：               
	名称
	第一轮报价

	
	大写：
小写：                    （人民币）

包含税率：       %  

	备 注
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              
磋商供应商全称（盖章）：                          
日   期：  年   月  日
价格构成或报价要求：
1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

四、技术参数响应及偏离表
供应商全称（加盖公章）：

	序号
	项目
	磋商要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	原因或说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）

                                             日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

五、商务条款响应及偏离表
项目名称：

	序号
	项目
	磋商要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	服务期限
	
	
	

	
	服务要求
	
	
	

	
	服务地点
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	磋商响应货币
	
	
	

	
	其他
	
	
	


供应商全称（加盖公章）：  

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日
六、项目需求响应方案
（供应商根据评分细则自行编制）
七、项目组人员一览表

  项目名称：
	序号
	岗位
	姓 名
	出生年月
	专业
	证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商全称（加盖公章）：   

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

八、供应商认为需提供的其他材料

供应商参加磋商确认函
江苏唯诚建设咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于   月   日开标的采购编号为       的       项目的投标。特发函确认。

               （单位公章）

年  月  日

附：

供应商联系表

	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	邮    编
	

	单位电话
	
	传真号码
	

	项目联系人
	
	邮    箱
	

	联系人电话
	
	联系人手机
	

	所投项目名称
	


备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至代理机构（邮箱：840867337@qq.com，电话：0514-87880638-8015）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。


